

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก

**ที่**  อด85001/ **วันที่** 3 มีนาคม 2568

**เรื่อง** รายงานผลแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

**เรียน** นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

ด้วยงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568 ซึ่งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

บัดนี้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 และได้รวบรวมผลการปฏิบัติราชการตามแผนในรอบ 6 เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการแผนการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารทราบต่อไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายพัฒนากร เสนาโยธี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

**รายงานผลแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโคก ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) มาเพื่อให้รายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

**1. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบ้านโคก**

"ท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม"

**2. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านโคก**

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

ภารกิจหลักที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

ภารกิจหลักที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจหลักที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

ภารกิจหลักที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลักที่ 5 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านโคกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์**

**ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้และการมีงานทำ

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-2-

**4. การจัดทำงบประมาณ**

  ผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 34,100,640.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ  ตามเทศบัญญัติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค | 17 | 11,312,900 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ | 20 | 14,096,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 5 | 230,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 7 | 360,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 140,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้และการมีงานทำ | 4 | 150,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ | 10 | 4,434,540 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 15 | 3,377,200 |
| รวม | 83 | 34,100,640 |

**5. การใช้จ่ายงบประมาณ (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)** ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2568** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | | **งบประมาณคงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางถนอมจิตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 | 38,200 | 38,200 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทรงพล อัปการัตน์ หมู่ที่ 7 | 97,600 | - | 0.00 | 97,600 | |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทองศรี บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6 | 326,000 | - | 0.00 | 326,000 | |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมบัติ อบชัย บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 | 40,000 | 39,500 | 0.00 | 500 | |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์-ห้วยอ่อมไอ่ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 | 171,000 | 170,000 | 0.00 | 1,000 | |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฌาปนกิจสถานบ้านดอนบาก-ห้วยคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3 | 280,000 | - | 0.00 | 280,000 | |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดโพธิ์ชัยวราราม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9 | 326,000 | - | 0.00 | 326,000 | |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายธีระพันธ์ -วัดกองกูล หมู่ที่ 4 | 326,000 | - | 0.00 | 326,000 | |
| 9. | โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในตำบลบ้านโคก | 400,000 | - | 0.00 | 400,000 | |
| 10. | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไผ่-สี่แยกหนองอั้ว หมู่ที่ 10 | 300,000 | - | 0.00 | 300,000 | |
| 11. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาน้ำชุ่ม (สปก.)-เชื่อมคำเจริญ หมู่ที่ 8 | 100,000 | - | 0.00 | 100,000 | |
| 12. | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติก ถนนทุกสายในหมู่บ้านดอนบาก หมู่ที่ 11 | 316,500 | - | 0.00 | 316,500 | |
| 13. | โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง จากสี่แยกบ้านนางพวงผกา อัมพรัตน์ถึงถนนเพ็ญ-สร้างคอม | 230,600 | - | 0.00 | 230,600 | |
| 14. | โครงการวางท่อระบายน้ำกลม สายข้างบ้านนางอรุณ พรมโคตร-หน้าบ้านคุณยายพิกุล พรหมสีชา หมู่ที่ 7 | 230,000 | - | 0.00 | 230,000 | |
| 15. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบาก-บ้านโนนชาด | 7,651,000 | - | 0.00 | 7,651,000 | |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2568** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | | **งบประมาณคงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | |
| 16. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายนาน้ำชุ่ม-กุดกุง ถึงคุ้มน้อย หมู่ที่ 5 | 200,000 | - | 0.00 | 200,000 | |
| 17. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านโคก(แยกหน้าโรงเรียน) -คุ้มน้อย บ้านนาน้ำชุ่ม | 280,000 | - | 0.00 | 280,000 | |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์**  **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | |
| 18. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100,000 | - | 0.00 | 100,000 | |
| 19. | โครงการ Big Cleaning Day | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 | |
| 20. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 1 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 | |
| 21. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 2 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 | |
| 22. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 3 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 | |
| 23. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 4 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 | |
| 24. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 5 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 | |
| 25. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 6 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 | |

-4-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2567** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์**  **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | |
| 26. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 7 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 |
| 27. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 8 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 |
| 28. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 9 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 |
| 29. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 10 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 |
| 30. | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี หมู่ที่ 11 | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 |
| 31. | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 60,000 | - | 0.00 | 60,000 |
| 32. | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 40,000 | - | 0.00 | 40,000 |
| 33. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุตำบลบ้านโคก | 60,000 | - | 0.00 | 60,000 |
| 34. | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก | 30,000 | - | 0.00 | 30,000 |
| 35. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,900,000 | - | 3,184,600 | 6,715,400 |
| 36. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ความพิการ | 3,600,000 | **-** | 1,202,600 | 2,397,400 |
| 37. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 66,000 | **-** | 20,500 | 45,500 |

-5-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2567** | **ผูกพัน** | | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย**  **แผนงานรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | |
| 38. | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | | 30,000 | - | | 0.00 | 30,000 |
| 39. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย | | 100,000 | - | | 0.00 | 100,000 |
| 40. | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 20,000 | - | | 0.00 | 20,000 |
| 41. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | 50,000 | - | | 0.00 | 50,000 |
| 42. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | 30,000 | - | | 0.00 | 30,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น**  **แผนงานการศาสนา** **วัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | |
| 43. | โครงการงานของดีอำเภอสร้างคอม | | 70,000 | - | | 70,000 | 0.00 |
| 44. | โครงการธรรมะสัญจร | | 60,000 | - | | 0.00 | 60,000 |
| 45. | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | | 30,000 | - | | 0.00 | 30,000 |
| 46. | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | | 130,000 | - | | 0.00 | 130,000 |
| 47. | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | | 30,000 | - | | 0.00 | 30,000 |
| 48. | โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา | | 30,000 | - | | 25,300 | 4,700 |
| 49. | โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | | 10,000 | - | | 9,000 | 1,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  **แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | |
| 50. | | โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม | 10,000 | | - | 0.00 | 10,000 |
| 51. | | โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 30,000 | | - | 0.00 | 30,000 |
| 52. | | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | | - | 0.00 | 30,000 |
| 53. | | โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | | - | 0.00 | 10,000 |
| 54. | | โครงการคัดแยกขยะ | 60,000 | | - | 0.00 | 60,000 |

-6-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2568** | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร**  **แผนงานการเกษตร** | | | | | |
| 55. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 50,000 | - | 0.00 | 50,000 |
| 56. | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 |
| 57. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000 | - | 0.00 | 50,000 |
| 58. | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบ้านโคก | 30,000 | - | 0.00 | 30,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ**  **แผนงานการศึกษา** | | | | | |
| 59. | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬา เด็กปฐมวัย | 20,000 | - | 0.00 | 20,000 |
| 60. | โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาและกิจกรรมมอบวุฒิบัตร | 10,000 | - | 0.00 | 10,000 |
| 61. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก | 514,340 | - | 135,054 | 379,286 |
| 62. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ | 277,280 | - | 92,232 | 185,048 |
| 63. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก | 188,340 | - | 57,096 | 131,244 |
| 64. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำชุ่ม | 450,780 | - | 151,524 | 299,256 |
| 65. | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ | 2,673,800 | - | 1,285,200 | 1,388,600 |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2568** | | **ผูกพัน** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 66. | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านนาน้ำชุ่ม | 130,000 | - | | 0.00 | | 130,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ**  **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | |
| 67. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านโคก | 120,000 | | 33,000 | 86,670 | | 330 |
| 68. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | | 312 | 31,000 | | 18,688 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | |
| 69. | โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่ามอง สู่ถนนงามตาหน้าบ้านสะอาด ประชาชนมีสุข | 40,000 | | - | | 0.00 | 40,000 |
| 70. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 35,000 | | - | | 35,000 | 0.00 |
| 71. | ค่าใช้จ่ายประเมินความพึงพอใจการบริการของเทศบาลตำบลบ้านโคก | 10,000 | | - | | 0.00 | 10,000 |
| 72. | จัดซื้อโทรทัศน์ | 90,000 | | - | | 0.00 | 90,000 |
| 73. | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้ | 25,800 | | - | | 25,800 | 0.00 |
| 74. | ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน 2 บาน (กระจก) | 5,600 | | - | | 5,600 | 0.00 |
| 75. | ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน 2 บาน(ทึบ) | 5,300 | | - | | 5,300 | 0.00 |
| 76. | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | 6,800 | | - | | 0.00 | 6,800 |
| 77. | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต | 8,900 | | - | | 0.00 | 8,900 |
| 78. | คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | 32,000 | | - | | 32,000 | 0.00 |
| 79. | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | 24,000 | | - | | 24,000 | 0.00 |
| 80. | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | 38,000 | | - | | 38,000 | 0.00 |
| 81. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED หรือขาวดำ | 17,800 | | - | | 17,800 | 0.00 |
| 82. | จัดซื้อโทรทัศน์ | 38,000 | | - | | 38,000 | 0.00 |
| 83. | จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง | 3,000,000 | | - | | 0.00 | 3,000,000 |

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**

   เทศบาลตำบลบ้านโคก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

(รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 5 โครงการ จำนวนเงิน 281,012 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงิน 6,537,976 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| **ยุทธศาสตร์** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **จำนวน** | **โครงการ** | **จำนวน** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค | 3 | 247,700 | 0 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0.00 | 3 | 4,407,700 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 0 | 0.00 | 1 | 70,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้และการมีงานทำ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ | 2 | 33,312 | 7 | 1,838,776 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 0 | 0.00 | 9 | 221,500 |
| **รวม** | **5** | **281,012** | **20** | **6,537,976** |